# 1. Tóm tắt kế hoạch

TechViet sẽ triển khai dự án theo Scrum với Sprint cố định 2 tuần, gồm 3 Sprint trong 6 tuần đầu. Mỗi Sprint tạo ra một Increment có thể kiểm tra được, ưu tiên chức năng mang lại giá trị sớm cho hoạt động bán hàng đa kênh. GreenMart tham gia làm rõ yêu cầu và phản hồi tại Sprint Review; đội cập nhật Product Backlog thường xuyên thay vì chốt cứng toàn bộ yêu cầu từ đầu.

# 2. Vì sao chọn Agile thay vì Waterfall

| Khó khăn của Waterfall hiện tại | Cách Agile khắc phục tại GreenMart |
| --- | --- |
| Yêu cầu bị chốt cứng từ đầu; thay đổi giữa chừng thường kéo theo sửa nhiều tài liệu và phần mềm. | Chia dự án thành các Sprint ngắn; Product Backlog được sắp xếp lại khi có thông tin mới, còn Sprint Goal được bảo vệ trong Sprint đang chạy. |
| Khách chỉ xem sản phẩm một lần ở cuối nên lỗi hiểu sai và nhu cầu mới bị phát hiện muộn. | Tạo Increment sau mỗi Sprint và mời đại diện GreenMart kiểm tra, phản hồi tại Sprint Review. |
| Rủi ro tích tụ đến cuối dự án; kiểm thử và tích hợp muộn làm tăng chi phí sửa lỗi. | Tích hợp và kiểm thử liên tục; chỉ phần đạt Definition of Done mới được xem là Increment hoàn chỉnh. |
| Kế hoạch dài hạn khó phản ánh thực tế vận hành tại 30 siêu thị và bán hàng đa kênh. | Lập kế hoạch theo từng Sprint, học từ phản hồi và điều chỉnh thứ tự công việc dựa trên giá trị, rủi ro và tính phụ thuộc. |

Kết luận: GreenMart nên dùng Agile/Scrum vì nhu cầu bán hàng đa kênh có thể thay đổi và cần kiểm chứng sớm. Scrum giúp khách hàng thấy tiến độ thường xuyên, đội phát hiện sai lệch sớm và giảm làm lại.

# 3. Nguyên tắc làm việc theo 4 giá trị Agile

| Thói quen hiện tại | Giá trị Agile bị đi ngược | Cách làm mới đề xuất |
| --- | --- | --- |
| Cả đội chỉ trao đổi qua bình luận trên phần mềm, gần như không họp trực tiếp. | Cá nhân và sự tương tác hơn quy trình và công cụ. | Dùng trao đổi trực tiếp hoặc gọi nhanh khi cần làm rõ; công cụ vẫn dùng để ghi lại quyết định. Tổ chức Daily Scrum ngắn mỗi ngày. |
| Viết tài liệu đặc tả rất chi tiết trước, chỉ trình diễn sản phẩm một lần ở cuối dự án. | Phần mềm chạy tốt hơn tài liệu đầy đủ; cộng tác với khách hàng hơn đàm phán hợp đồng. | Viết vừa đủ để thống nhất, phát triển phần nhỏ có thể chạy được và trình diễn cho GreenMart vào cuối mỗi Sprint. |
| Hợp đồng tính phí và bắt chờ 2 tuần phê duyệt mỗi khi khách muốn đổi yêu cầu. | Cộng tác với khách hàng hơn đàm phán hợp đồng. | Thiết lập đầu mối GreenMart tham gia trao đổi thường xuyên; ghi nhận thay đổi vào Product Backlog và đánh giá tác động, không yêu cầu dừng đội chờ duyệt mọi chi tiết. |
| Khi thực tế khác với kế hoạch, đội vẫn làm đúng kế hoạch đã duyệt ban đầu. | Đáp ứng với sự thay đổi hơn là bám theo kế hoạch. | Định kỳ kiểm tra kết quả và bối cảnh; Product Owner sắp xếp lại Product Backlog, còn Sprint Goal và kế hoạch Sprint được xử lý theo quy tắc Scrum. |

Lưu ý: 4 giá trị Agile không có nghĩa là bỏ quy trình, tài liệu, hợp đồng hoặc kế hoạch; đội vẫn dùng chúng khi cần, nhưng ưu tiên tương tác, sản phẩm chạy được, cộng tác và khả năng thích ứng.

# 4. Khung Scrum và độ dài Sprint

Chọn Sprint cố định 2 tuần. Trong 6 tuần đầu sẽ có 3 Sprint liên tiếp. Hai tuần đủ ngắn để GreenMart phản hồi sớm, đồng thời đủ thời gian để đội phân tích, phát triển, kiểm thử và tích hợp một phần chức năng có ý nghĩa.

| Trụ cột Scrum | Cách thể hiện trong dự án |
| --- | --- |
| Minh bạch | Product Backlog có thứ tự ưu tiên; Sprint Goal, Sprint Backlog và Definition of Done được cả đội hiểu; tiến độ và lỗi được cập nhật công khai. |
| Thanh tra | Kiểm tra tiến độ hằng ngày tại Daily Scrum; kiểm tra Increment và nhận phản hồi của GreenMart tại Sprint Review; đánh giá cách làm việc tại Sprint Retrospective. |
| Thích nghi | Điều chỉnh kế hoạch trong Sprint khi cần để đạt Sprint Goal; Product Owner cập nhật thứ tự Product Backlog sau phản hồi và dữ liệu mới. |

Scrum được chọn thay cho Waterfall vì dự án cần phản hồi thường xuyên và có khả năng đổi ưu tiên. Scrum cung cấp nhịp làm việc, trách nhiệm rõ ràng và các điểm kiểm tra định kỳ mà Waterfall trước đây chưa đáp ứng.

# 5. Phân vai Scrum Team

| Vai trò Scrum | Thành viên đề xuất | Được quyết định / chịu trách nhiệm | Không được quyết định thay |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner (PO) | Long | Tối đa hóa giá trị sản phẩm; xây dựng và truyền đạt Product Goal; quản lý nội dung, tính rõ ràng và thứ tự Product Backlog; quyết định ưu tiên kinh doanh. | Không tự quyết cách triển khai kỹ thuật của Developers; không giao việc cá nhân trong Daily Scrum. |
| Scrum Master (SM) | Hoa | Giúp mọi người hiểu và áp dụng Scrum; hỗ trợ các sự kiện; coach tự quản; giúp loại bỏ rào cản và cải thiện hiệu quả của Scrum Team. | Không phải quản lý giao việc; không tự quyết thứ tự Product Backlog hoặc áp đặt giải pháp kỹ thuật. |
| Developers | An, Bình, Chi, Dung (tester) | Tạo Increment đạt Definition of Done; quyết định cách làm kỹ thuật; lập và điều chỉnh Sprint Backlog; phối hợp để đạt Sprint Goal. Dung tham gia kiểm thử liên tục cùng đội. | Không tự ý thay đổi thứ tự Product Backlog do PO chịu trách nhiệm; không chuyển phần chưa đạt Definition of Done thành Increment hoàn chỉnh. |

Cơ cấu trên là đề xuất phân vai để vận hành. Developers là một nhóm liên chức năng, không tách tester thành một nhóm kiểm thử độc lập ở cuối quy trình; An, Bình, Chi và Dung cùng chịu trách nhiệm về chất lượng Increment.

# 6. Artifacts và kế hoạch công việc

## 6.1. Product Backlog – thứ tự ưu tiên ban đầu

| Ưu tiên | Hạng mục | Giá trị / lý do ưu tiên | Tiêu chí hoàn thành sơ bộ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Danh mục và tìm kiếm sản phẩm | Khách cần tìm đúng sản phẩm trước khi đặt hàng. | Khách có thể xem danh mục, tìm theo tên và thấy thông tin cơ bản của sản phẩm. |
| 2 | Xem chi tiết sản phẩm và tồn kho | Giúp khách xác nhận sản phẩm phù hợp và còn hàng. | Trang chi tiết hiển thị giá, mô tả và trạng thái tồn kho mẫu rõ ràng. |
| 3 | Giỏ hàng và cập nhật số lượng | Là bước trực tiếp trước khi đặt hàng. | Thêm/xóa sản phẩm, đổi số lượng và tính lại tổng tiền chính xác. |
| 4 | Tạo đơn hàng online | Hiện thực mục tiêu bán hàng đa kênh. | Khách nhập thông tin nhận hàng và tạo được đơn thử hợp lệ. |
| 5 | Thanh toán | Hoàn thiện luồng mua hàng; có thể cần làm rõ tích hợp cổng thanh toán. | Có luồng thanh toán thử/sandbox và trạng thái thành công/thất bại được xử lý. |
| 6 | Theo dõi trạng thái đơn hàng | Giúp khách và nhân viên biết đơn đang ở bước nào. | Đơn thử hiển thị trạng thái đã tạo/đang xử lý/đã hoàn tất. |
| 7 | Quản lý đơn hàng cho nhân viên | Hỗ trợ vận hành tại siêu thị. | Nhân viên xem danh sách đơn và cập nhật trạng thái theo quyền. |
| 8 | Kiểm tra tích hợp và sửa lỗi luồng mua hàng | Giảm rủi ro khi các phần kết nối với nhau. | Các kịch bản chính được kiểm thử, lỗi nghiêm trọng được xử lý. |

Thứ tự trên là giả định khởi đầu để lập kế hoạch, cần được Long xác nhận với GreenMart. Product Backlog là danh sách tiến hóa liên tục; hạng mục có thể được chia nhỏ, làm rõ hoặc sắp xếp lại khi có phản hồi.

## 6.2. Sprint Backlog và Sprint Goal cho Sprint 1

Thời gian: Tuần 1–2

Sprint Goal: Khách hàng có thể tìm và xem thông tin cơ bản của sản phẩm trong một phiên bản chạy được, để GreenMart sớm kiểm chứng luồng khám phá sản phẩm.

| Hạng mục Sprint Backlog | Công việc chính | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| Làm rõ luồng tìm kiếm | Long trao đổi với GreenMart về trường tìm kiếm, thông tin sản phẩm và các trường hợp không có kết quả. | Tiêu chí chấp nhận rõ ràng. |
| Dựng cấu trúc danh mục | An và Bình xây dựng API/dữ liệu mẫu hoặc phần tích hợp tương ứng theo kiến trúc hiện có. | Danh sách sản phẩm có dữ liệu mẫu. |
| Giao diện tìm kiếm và chi tiết | Chi phát triển giao diện danh mục, ô tìm kiếm và trang chi tiết sản phẩm. | Người dùng thao tác được trên giao diện. |
| Kiểm thử liên tục | Dung phối hợp với Developers thiết kế và chạy kiểm thử tìm kiếm, dữ liệu trống, sản phẩm không tồn tại và hiển thị chi tiết. | Lỗi được ghi nhận và xử lý trong Sprint. |
| Tích hợp và kiểm tra Definition of Done | Cả đội tích hợp, rà soát tiêu chí chất lượng, kiểm thử luồng chính và chuẩn bị trình diễn. | Increment chạy được, đã kiểm thử và đạt Definition of Done. |

## 6.3. Increment mong đợi cuối Sprint 1

Một phiên bản tích hợp chạy được cho phép người dùng xem danh mục, tìm sản phẩm và mở trang chi tiết.

Dữ liệu có thể là dữ liệu thử nghiệm đã thống nhất; không tuyên bố đã tích hợp tồn kho thật nếu chưa triển khai.

Các tiêu chí chấp nhận chính được kiểm thử; không còn lỗi nghiêm trọng ngăn cản luồng chính.

Mã nguồn đã tích hợp vào nhánh chung, có hướng dẫn chạy hoặc môi trường demo để GreenMart kiểm tra.

Chỉ phần đáp ứng Definition of Done mới được gọi là Increment hoàn chỉnh; phần dở dang được ghi nhận trong Product Backlog.

## 6.4. Lịch 5 sự kiện trong một Sprint 2 tuần

| Sự kiện | Thời điểm / thời lượng đề xuất | Mục đích và người tham gia |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Sáng ngày đầu Sprint; tối đa khoảng 4 giờ cho Sprint 2 tuần. | Cả Scrum Team thống nhất vì sao Sprint có giá trị (Sprint Goal), chọn hạng mục phù hợp và lập kế hoạch thực hiện. |
| Daily Scrum | Mỗi ngày làm việc, cùng giờ; 15 phút. | Developers kiểm tra tiến độ hướng tới Sprint Goal, điều chỉnh kế hoạch trong ngày và nêu vướng mắc. |
| Sprint Review | Cuối ngày làm việc cuối cùng của Sprint; khoảng 1–2 giờ. | Scrum Team và các bên liên quan kiểm tra Increment, trao đổi thay đổi của thị trường/người dùng và điều chỉnh Product Backlog. |
| Sprint Retrospective | Sau Sprint Review, trước Sprint Planning kế tiếp; khoảng 1–1,5 giờ. | Scrum Team nhìn lại chất lượng, phối hợp và quy trình; chọn cải tiến cụ thể cho Sprint sau. |
| Sprint | Xuyên suốt 2 tuần, độ dài cố định. | Khung thời gian chứa các sự kiện khác; đội tập trung đạt Sprint Goal và tạo Increment có giá trị. |

Lưu ý: Sprint là sự kiện chứa các sự kiện Scrum khác. Thời lượng trên là giới hạn/lịch đề xuất cho nhóm; Daily Scrum do Developers sử dụng và không phải buổi báo cáo cho quản lý.

# 7. Kế hoạch 6 tuần đầu

| Giai đoạn | Trọng tâm | Kết quả cuối giai đoạn |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1–2 – Sprint 1 | Thiết lập nhịp Scrum; làm rõ nhu cầu; danh mục, tìm kiếm và chi tiết sản phẩm. | Increment 1 chạy được để GreenMart kiểm tra; thu phản hồi và cập nhật Product Backlog. |
| Tuần 3–4 – Sprint 2 | Dựa trên phản hồi, ưu tiên giỏ hàng và tạo đơn hàng online; tiếp tục kiểm thử tích hợp. | Increment 2 có thể thêm sản phẩm vào giỏ và tạo đơn thử nếu đạt Definition of Done. |
| Tuần 5–6 – Sprint 3 | Ưu tiên luồng thanh toán thử/sandbox hoặc theo thứ tự mới đã được PO thống nhất; cải thiện luồng mua hàng. | Increment 3 tích hợp thêm chức năng theo ưu tiên hiện tại; có kết quả kiểm thử và danh sách việc tiếp theo. |

Phạm vi của Sprint 2 và Sprint 3 là dự kiến, không phải cam kết cứng. Long sắp xếp Product Backlog dựa trên giá trị và phản hồi; Developers dự báo lượng công việc có thể hoàn thành sau khi làm rõ từng hạng mục.

# 8. Xử lý tình huống thay đổi

## Tình huống 1: Giữa Sprint, GreenMart muốn ưu tiên đặt hàng online

Long ghi nhận lý do kinh doanh, làm rõ mức độ khẩn cấp và cập nhật thứ tự Product Backlog để đặt hàng online lên ưu tiên phù hợp.

Long trao đổi với Developers để hiểu tác động, phụ thuộc và lựa chọn khả thi; việc thay đổi thứ tự Product Backlog không tự động có nghĩa là phải bỏ ngay công việc đang làm.

Trong Sprint hiện tại, Scrum Team bảo vệ Sprint Goal. Developers cùng Long thương lượng phạm vi Sprint Backlog nếu cần và nếu không làm ảnh hưởng Sprint Goal; không tự ý đưa thêm việc khiến mục tiêu Sprint mất ý nghĩa.

Nếu thay đổi khiến Sprint Goal trở nên lỗi thời, Product Owner có quyền hủy Sprint; đây là trường hợp ngoại lệ, cần cân nhắc kỹ chứ không phải cách xử lý mặc định.

Nếu Sprint Goal vẫn phù hợp nhưng không thể thêm hạng mục mới an toàn, đội hoàn tất Sprint hiện tại rồi chọn hạng mục đặt hàng online ở Sprint Planning tiếp theo.

## Tình huống 2: Một tính năng chưa hoàn thành tại Sprint Review

Đội chỉ trình diễn phần Increment thực sự đạt Definition of Done; không trình bày tính năng dở dang như thể đã hoàn thành.

Đội minh bạch trạng thái phần chưa xong, nêu rõ tiêu chí còn thiếu và tác động; không che giấu lỗi hoặc gắn nhãn hoàn thành khi chưa đạt chuẩn.

Hạng mục chưa hoàn thành không được tính là một phần của Increment đạt chuẩn; đưa trở lại Product Backlog để Product Owner xem xét và sắp xếp ưu tiên lại.

GreenMart phản hồi trên phần đã chạy được và thảo luận về hướng tiếp theo; Product Owner cùng Developers làm rõ phạm vi và ước lượng lại khi cần.

Đội dùng Sprint Retrospective để tìm nguyên nhân khiến tính năng chưa xong và chọn cải tiến cho Sprint tiếp theo.

# 9. Definition of Done đề xuất

Mã nguồn đã được tích hợp vào nhánh chung và được rà soát theo quy ước của đội.

Các kiểm thử phù hợp đã chạy; luồng chính và trường hợp lỗi quan trọng được kiểm tra.

Không còn lỗi nghiêm trọng khiến chức năng không thể sử dụng theo tiêu chí chấp nhận.

Tiêu chí chấp nhận của hạng mục được đáp ứng; tài liệu/hướng dẫn cần thiết được cập nhật vừa đủ.

Có thể triển khai hoặc trình diễn trong môi trường kiểm thử; không đưa dữ liệu nhạy cảm thật vào môi trường demo.

# 10. Kết luận

Kế hoạch 6 tuần của GreenMart sử dụng 3 Sprint cố định, Product Backlog có thứ tự ưu tiên và Increment được kiểm tra sau mỗi Sprint. Long tập trung vào giá trị và ưu tiên sản phẩm; Hoa hỗ trợ đội áp dụng Scrum và loại bỏ rào cản; An, Bình, Chi và Dung tự tổ chức để tạo phần mềm đạt Definition of Done. Cách làm này giúp GreenMart phản hồi sớm, tiếp nhận thay đổi có kiểm soát và giảm rủi ro phát hiện vấn đề quá muộn như Waterfall.